**ИНФОРМАЦИЯ**

На основании пункта 2.3 плана работы Контрольно-счетной комиссии Котельничского района на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Котельничского муниципального района №25 от 29.12.2021 года с 14 .07 2022 по 29.09.2022 года проведено совместное с Контрольно-счетной палатой Кировской области контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») за 2021 год и истекший период 2022 года, формирования и использования бюджетных ассигнований дорожных фондов муниципальных образований за 2018– 2021 годы и истекший период 2022 года» в администрации Котельничского района и 20 сельских поселениях Котельничского района.

*Вопросы совместного контрольного мероприятия:*

-Межбюджетные трансферты из областного бюджета, направленные на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением МБТ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»), в том числе на содержание дорог.

- Анализ плановых и фактических объемов межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета. Причины неосвоения МБТ. Суммы возврата МБТ в областной бюджет.

-.Выполнение показателей результативности предоставления МБТ и условий их предоставления, установленных в соглашениях о предоставлении МБТ. Достоверность отчетности об использовании межбюджетных трансфертов.

- Оценка эффективности размещения муниципального заказа.

-Оценка фактического выполнения работ на основании заключенных контрактов.

- Наличие и качество исполнительной документации.

-Проверка наличия гарантийных паспортов на законченные ремонтом автомобильные дороги.

-Проверка своевременности оплаты выполненных работ, наличия фактов уплаты штрафных санкций, судебных расходов из-за несвоевременной оплаты работ.

-Оценка наличия и эффективности работы, проводимой министерством транспорта Кировской области по оказанию органам местного самоуправления методической помощи при использовании МБТ в проверяемой сфере.

###### -Информация о подрядчике АО «Вятавтодор»:

###### -Оценка наличия и соответствия законодательству нормативных правовых актов о создании дорожного фонда и об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда.

-Анализ прогнозируемых и фактических поступлений доходов, учитываемых при формировании дорожных фондов.

-Анализ полноты формирования и использования бюджетных ассигнований дорожных фондов. Проверка соблюдения требований бюджетного законодательства при формировании бюджетных ассигнований дорожных фондов.

-Структура расходов дорожного фонда.

-Наличие утвержденных нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения. Фактическое финансирование от нормативной потребности.

###### - Паспортизация автомобильных дорог местного значения.

###### -Анализ планирования дорожной деятельности. Соблюдение требований статьи 14 Федерального закона от 08.11.2007№257-ФЗ. Полнота выполнения годовых планов дорожных работ.

###### - Оценка результатов дорожной деятельности за 2018-2021 годы.

###### Достижение показателей эффективности, установленных муниципальной программой.

*Выявлены следующие нарушения:*

-отсутствуют расчеты нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования;

-гарантийные паспорта представлены не на все участки отремонтированных автомобильных дорог;

-отсутствуют планы проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

-сведения о выполнении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы в 2019-2021 годах не представлены;

-оценка технического состояния автомобильных дорог в проверяемом периоде не проводилась;

-выявлено неэффективное расходование средств дорожного фонда;

-выявлено нецелевое расходование средств дорожного фонда;

-выявлены случаи неувеличения ассигнований дорожного фонда за счет неиспользованных в предыдущем финансовом году ассигнований в сельских поселениях Котельничского района.

В адрес главы администрации Котельничского района и глав сельских поселений направлены представления об устранении нарушений.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Контрольно-счетную палату Кировской области.